RétroPlanning Semaine 43

Lundi 22 octobre :
- Tâche 76 : Étude d'opportunité (terminée)
- Tâche 77 : Étude de faisabilité (terminée)
- Tâche 78 : Étude du besoin (terminée)

Mardi 23 octobre :
- Tâche 79 : Diagramme des interacteurs (terminée)
- Tâche 81 : Rédaction CDCF
- Tâche 86 : Permettre la saisie des données par les personnes autorisées
- Tâche 87 : Permettre la personnalisation des champs au cas par cas (terminée)
- Tâche 88 : Permettre l'import/export depuis et vers l'ancien système
- Tâche 89 : Être sécurisé
- Tâche 94 : Rétro-ingénierie

Mercredi 24 octobre :
- Tâche 86 : Permettre la saisie des données par les personnes autorisées
- Tâche 88 : Permettre l'import/export depuis et vers l'ancien système (terminée)
- Tâche 91 : Gérer les participants
- Tâche 94 : Rétro-ingénierie
- Tâche 95 : Maquette mobile

Jeudi 25 octobre :
- Tâche 81 : Rédaction CDCF
- Tâche 85 : Représentation des données à l'utilisateur
- Tâche 86 : Permettre la saisie des données par les personnes autorisées (terminée)
- Tâche 91 : Gérer les participants (terminée)
- Tâche 94 : Rétro-ingénierie (terminée)
- Tâche 95 : Maquette mobile (terminée)
- Tâche 96 : Maquette tablette (terminée)

Vendredi 26 octobre :
- Tâche 81 : Rédaction CDCF
- Tâche 85 : Représentation des données à l'utilisateur (terminée)

Samedi 27 octobre :
Tâche 81 : Rédaction CDCF (terminée)