RétroPlanning Semaine 45

Lundi 12 novembre:
- Tâche 101 : PRA/PCA et backups (terminée)
- Tâche 102: Management & SCRUM Team

Mardi 13 novembre:
- Tâche 102: Management & SCRUM Team
- Tâche 132: Création des routes

Mercredi 14 novembre:
- Tâche 102 : Management & SCRUM Team
- Tâche 127: MongoDB (terminée)
- Tâche 128: Doctrine (terminée)
- Tâche 131: Squelette du site

Jeudi 15 novembre:
- Tâche 102 : Management & SCRUM Team
- Tâche 108 : Ajout de données (terminée)
- Tâche 109 : Suppression de données (terminée)
- Tâche 110 : Modification de données (terminée)
- Tâche 120: Ajout de données BackEnd(terminée)
- Tâche 121 : Ajout de données FrontEnd(terminée)
- Tâche 124: Suppression FrontEnd(terminée)
- Tâche 126: Modifications FrontEnd(terminée)
- Tâche 129: Relation MongoDB
- Tâche 135: Bug on tags affect(terminée)
- Tâche 136: Création BaseLayout
- Tâche 138: Création Listing

Vendredi 16 novembre:
- Tâche 102 : Management & SCRUM Team
- Tâche 137: Création Menu
- Tâche 138: Création Listing

Samedi 17 novembre:
- Tâche 129: Relation MongoDB
- Tâche 138: Création Listing